2023年度在产企业土壤及地下水隐患排查及自行监测项目竞价公告

招标时间：2023年10月20日

招标编号： LHTY-20231020-004

招标人：张家港联合铜业有限公司

# 一、招标内容及范围

## 1.1项目地址

张家港联合铜业有限公司位于江苏省张家港市锦丰镇三兴，场地东南院墙外紧邻三干河河道，西南侧紧邻五棵松路，南侧紧邻人民西路，西侧与张家港市珠江机械厂、辰宇包装机械厂相邻，其余方形均与农田相邻。

## 1.2工作依据

依据《土壤污染防治法》、《工况用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理要求的通知》（张环发〔2023〕28 号）、等文件的要求，我单位将开展 2023 年度在产企业土壤及地下水隐患排查及自行监测工作。

## 1.3 招标内容

1、根据《关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理要求的通知》（张环发〔2023〕28 号）文件及《张家港联合铜业有限公司2018-2022年土壤自行监测报告》等要求，我单位将开展 2023 年度在产企业土壤及地下水隐患排查及自行监测工作，拟定土壤点位24个（其中深层土8个，表层土16个），地下水点位8个，最终土壤及地下水布点数量以实际勘查以及监测规范要求，可做适当调整。

- 2、完成在产企业土壤及地下水的自行监测方案并在苏州市张家港生态环境局备案。

- 3、完成在产企业土壤及地下水隐患排查报告和自行监测报告；重点对生产区以    及原材料与废物堆存区、储放区、转运区、污染治理设施等及其运行管理开展排查。

- 4、组织并通过“江苏省重点企业土壤和地下水监测专家库”专家评审。

- 5、完成《2023年度在产企业土壤及地下水隐患排查报告》和《在产企业土壤及地下水自行监测报告》在苏州市张家港生态环境局备案。

6、根据重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”要求完成以下工作：补充隐患整改工作负责人信息；细化2.5涉及有毒有害物质章节，从产品、原辅料、三废等方面详细梳理企业生产过程涉及的有毒有害物质，核实物料名称；细化3.1、3.2、3.3、3.4章节相关内容；核实4.1章节全场重点设施设备场所是否全部识别；核实4.2章节第二条电解车间低位槽是接地储罐还是离地储罐，34、40、41、49条。细化2.3章节，补充采样深度；细化并有针对性地编写第3章地勘资料；根据21年隐患排查报告内容，细化超标指标和企业生产经营活动相关性分析，隐患排查重点关注；初期雨水池和事故应急池分开识别，核查所有隐蔽设施；5.3细化分析废水、废弃中可能产生的有毒有害物质；补充说明不进行土壤和地下水深层采样的原因；补充土壤和地下水监测频次；建议补充地下水检测因子：可萃取性石油烃；建议补充地下水流厂；监测结果分析按指南细化内容，应补充地下水各点位污染物监测值与该点位前次监测值对比情况、地下水各点位污染物监测值趋势分析；附件应按照指南要求补充重点监测单元清单、实验室样品检测报告、地下水监测井归档资料等。

## 1.4 项目服务周期

2023年11月30日前提供通过专家评审的《2023年度在产企业土壤及地下水隐患排查报告》和《在产企业土壤及地下水自行监测报告》。

1.5 报价方式

投标人根据自身综合实力和市场价格，对完成本项目所需的服务内容进行综合报价（报价含土壤、地下水每个点位排查和监测费用；以及总价），且投标报价应综合考虑招标范围内全部工作内容、服务承诺及不可预见风险等费用。招标人只接受一个投标报价，不接受有选择性的投标报价。

# 二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人独立法人资格，有独立签订供货合同的权利，具备履行合同供货能力；

2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标；

3、投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4、投标人必须具有省级或省级以上市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）。

5、为保证项目质量，本项目不接受联合投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

三、投标响应文件的组成

3.1投标响应报价表（格式自拟）；

3.2 供应商企业法人营业执照、税务登记证副本或三证合一的营业执照副本复印件；

3.3 供应商法定代表人身份证复印件；

3.4 法定代表人授权委托书原件（如有授权）；

3.5供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

投标人必须具有省级或省级以上市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书），并且具有《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中表1规定的45项基本项目的检测能力，提供附表复印件。

3.7 项目主要负责人必须由2名或者2名以上环保高级工程师共同担任，项目组成员需由至少8名环保中级以上职称人员担任，并提供职称证书复印件。

3.8 具有6位或以上获得中国环境监测总站或江苏省环境监测协会颁发的全国社会化环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书，提供证书复印件。

3.9 供应商具有同类项目业绩，提供一份同类业绩合同复印件

3.10 依法缴纳社会保障资金的证明材料：税务、银行或社会保险基金管理部门出具的缴纳社会保障资金的缴款凭证或缴款证明(复印件加盖投标单位公章)；

3.11 参加采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；并提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图；

3.12项目成果质量验收标准，质量承诺（格式自拟）；

3.13为本工程服务的服务人员配备管理、实施、售后等岗位配备情况，《项目组人员一览表》（格式自拟）；

3.14安全责任承诺书（格式自拟）等；

3.15招标文件中要求及其他要求需要提供的相关资料。

注：供应商必须提交上述3.1—3.14款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被拒绝。

投标单位需在递交投标文件的同时，另行向代理公司开标人员递交一份投标授权资料，该资料包含如下内容：

（1）投标单位《营业执照》副本复印件；

（2）投标单位法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书（如有授权）复印件；

（3）投标单位代理人身份证复印件（如有授权）。

此项资料必须与投标文件中的内容完全一致，无需密封。

# 四、响应文件的份数和签署

4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份，装订成册，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”。

4.2投标文件不允许出现任何行间插字、涂改和增删，否则按否决其投标处理。

4.3投标文件[副本]应与[正本]一致。如果正本与副本不符，应以正本为准。

4.4投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

4.5传真、邮寄和电传的投标文件将被拒绝，并作否决其投标处理。

# 五、响应截止时间

5.1 响应文件必须在提交截止时间前派人送/邮寄达到规定的地点。

5.2 采购单位推迟谈判截止时间时，应以更正公告方式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5.3 在提交截止时间以后送达的响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。

5.4 2023年10月27 日上午10：00时，逾期送达或未送达指定地点的投标5.5 接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

文件不予受理。

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

七、投标文件接收单位及联系人

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2022号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

联系人：侯燕州  联系电话：0512-58533020          传真：0512-58574100

技术咨询：张文杰   联系电话：0512-58533126